|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Story** | **Mission** | **Imp** | **Est** | **Pct** | **Checked Out** | **Done** |
| **网站基本框架搭建** | 系统基本架构设定 | 90 | 50 | 10% |  |  |
| 确定各部分接口 | 10% |  |  |
| 选定数据结构并选择恰当的数据库 | 10% |  |  |
| 基本网站功能(如登录、注册等) | 10% |  |  |
| 基本购票网站功能(如选座订票、发表影评、支付等) | 30% |  |  |
| 质量测试 | 10% |  |  |
| 各功能页面UI原型的实现 | 10% |  |  |
| **查看座位评价** | 结合用户评价设计座位评分算法 | 80 | 10 | 40% |  |  |
| 图片和文字的排版设计及视图兼容 | 40% |  |  |
| 不同窗口下的视图兼容测试，评分合理性的测试 | 20% |  |  |
| **发表座位评价** | 支持图片和文字评论 | 70 | 10 | 20% |  |  |
| 支持匿名评价 | 10% |  |  |
| 限定每次评论的数据量，并对图片的数据库储存进行一定优化 | 30% |  |  |
| 压力测试 | 10% |  |  |
| 防注入检测及其他安全性检测 | 30% |  |  |
| **座位推荐** | 基于评分的座位推荐算法的实现 | 60 | 15 | 70% |  |  |
| 推荐座位展现手段的效果评估 | 30% |  |  |